# Bài 1

một đoạn hội thoại Sprint Review ngắn gọn, đủ PO – Dev – Stakeholder, đúng 3 nội dung yêu cầu.
 Chọn ví dụ dự án: Ứng dụng Đặt lịch khám bệnh Online.

Sprint Review – Hội thoại mẫu

Product Owner (PO):
 “Chào mọi người. Sprint này nhóm đặt mục tiêu hoàn thiện tính năng đặt lịch khám và gửi thông báo nhắc lịch. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem bản demo.”

Developer (Dev):
 “Dạ, em xin demo tính năng đặt lịch. Người dùng chọn bác sĩ, chọn ngày giờ có sẵn, sau đó hệ thống kiểm tra trùng lịch và xác nhận lịch hẹn. Khi lịch được tạo thành công, hệ thống tự động gửi thông báo nhắc lịch trước 24 giờ.”

Stakeholder:
 “Tính năng chạy khá mượt. Tuy nhiên tôi muốn có thêm thông báo nhắc lịch trước 1 giờ nữa, vì nhiều bệnh nhân hay quên. Nhóm có thể cân nhắc bổ sung trong Sprint tiếp theo không?”

PO:
 “Cảm ơn góp ý, chúng tôi ghi nhận và sẽ đưa vào Backlog để xem xét ưu tiên.”

## Bài 2

a. Product Backlog Item (PBI)

PBI: Thêm bộ lọc thống kê theo ngày trong màn hình thống kê hoạt động

User Story (Role – Goal – Benefit):
 Là một trưởng phòng vận hành,
 tôi muốn lọc thống kê hoạt động theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,
 để xem được số liệu chi tiết và chính xác thay vì chỉ thống kê theo tuần.

Business Requirement (nếu muốn viết dạng khác):
 Hệ thống cần bổ sung bộ lọc giúp người dùng xem thống kê theo ngày cụ thể hoặc trong khoảng thời gian 24 giờ gần nhất, nhằm cải thiện khả năng kiểm tra chi tiết hoạt động.

b. Acceptance Criteria (AC)

Dưới đây là 2 phiên bản: checklist và Given–When–Then. Bạn dùng một trong hai đều đúng.

Phiên bản Checklist (dễ chấm điểm)

- Hệ thống hiển thị bộ lọc thời gian gồm:

  - Lọc theo ngày cụ thể (chọn từ lịch).

  - Lọc theo 24 giờ gần nhất.

- Khi người dùng chọn một ngày bất kỳ, màn hình thống kê chỉ hiển thị dữ liệu thuộc đúng ngày đó.

- Khi chọn “24 giờ gần nhất”, thống kê phải hiển thị đầy đủ dữ liệu từ thời điểm hiện tại lùi về 24 giờ trước.

- Kết quả lọc phải cập nhật ngay mà không cần tải lại toàn bộ trang.

- Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Không có thống kê trong khoảng thời gian này”.

Phiên bản Given – When – Then

AC1 – Lọc theo ngày cụ thể

- Given người dùng đang ở màn hình thống kê hoạt động

- When người dùng chọn một ngày bất kỳ

- Then hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu của đúng ngày được chọn

AC2 – Lọc theo 24 giờ gần nhất

- Given người dùng mở bộ lọc thời gian

- When người dùng chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”

- Then hệ thống hiển thị dữ liệu từ thời điểm hiện tại lùi về 24 giờ trước

AC3 – Không có dữ liệu

- Given người dùng chọn một khoảng thời gian không có hoạt động

- When hệ thống xử lý yêu cầu lọc

- Then hiển thị thông báo “Không có thống kê trong khoảng thời gian này”

# Bài 3

a. Timeline Sprint (14 ngày)

Sprint Goal: Hoàn thiện chức năng Thống kê hoạt động người dùng theo tuần + tăng hiệu năng tải dữ liệu.

| Ngày | Sự kiện chính trong ngày |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Kickoff Sprint, phân chia công việc, Dev bắt đầu setup module thống kê |
| Ngày 2 | Thiết kế giao diện màn hình thống kê |
| Ngày 3 | Hoàn thiện API lấy dữ liệu hoạt động theo tuần |
| Ngày 4 | Dev tích hợp API vào giao diện |
| Ngày 5 | Phát hiện bug dữ liệu thống kê bị lệch múi giờ |
| Ngày 6 | Fix bug múi giờ, kiểm thử nội bộ |
| Ngày 7 | Daily Scrum kéo dài quá 20 phút do thảo luận chi tiết kỹ thuật |
| Ngày 8 | Stakeholder gửi yêu cầu bổ sung: thêm biểu đồ cột |
| Ngày 9 | Dev thực hiện prototype biểu đồ cột |
| Ngày 10 | Demo nội bộ, nhận feedback phải tối ưu tốc độ tải |
| Ngày 11 | Tối ưu query + caching |
| Ngày 12 | Kiểm thử toàn bộ luồng thống kê |
| Ngày 13 | Chuẩn bị tài liệu Sprint Review |
| Ngày 14 | Sprint Review + Retrospective |

b. 5 Sự kiện quan trọng trong Sprint (đúng cấu trúc đề bài)

1. Ngày 5 – Lỗi dữ liệu thống kê lệch múi giờ

Mô tả: Khi test chức năng, nhóm phát hiện dữ liệu hoạt động hiển thị sai ngày do xử lý múi giờ chưa đúng.
 Ảnh hưởng: Tiêu cực – làm chậm tiến độ 1 ngày, phải dừng các task khác để fix.
 Bài học: Cần kiểm tra kỹ yêu cầu liên quan đến thời gian trước khi triển khai.

2. Ngày 7 – Daily Scrum bị kéo dài 25 phút

Mô tả: Cuộc họp chuyển sang giải quyết vấn đề kỹ thuật nên vượt quá khung thời gian 15 phút.
 Ảnh hưởng: Tiêu cực – làm giảm năng suất buổi sáng và phá nhịp họp.
 Bài học: Daily Scrum chỉ nên báo cáo tình trạng, thảo luận chuyên sâu nên đưa sang meeting khác.

3. Ngày 8 – Stakeholder yêu cầu thêm biểu đồ cột

Mô tả: Stakeholder muốn trực quan hóa thống kê bằng biểu đồ.
 Ảnh hưởng: Trung tính – yêu cầu mới nhưng không gây ảnh hưởng Sprint Goal vì được đưa vào Backlog.
 Bài học: Luôn cần làm rõ phạm vi Sprint để tránh thêm việc giữa chừng.

4. Ngày 10 – Demo nội bộ phát hiện tốc độ tải chậm

Mô tả: Trong buổi demo nội bộ, nhóm nhận thấy màn thống kê tải dữ liệu mất hơn 5 giây.
 Ảnh hưởng: Tích cực – giúp phát hiện sớm vấn đề hiệu năng trước Sprint Review.
 Bài học: Demo nội bộ trước khi trình Stakeholder là rất quan trọng.

5. Ngày 11 – Tối ưu query giúp tăng tốc 300%

Mô tả: Dev tối ưu truy vấn + caching, thời gian tải giảm từ 5 giây xuống còn 1.2 giây.
 Ảnh hưởng: Tích cực – cải thiện chất lượng sản phẩm và đảm bảo hoàn thành Sprint Goal.
 Bài học: Luôn ưu tiên nâng cao hiệu năng cho các màn hình thống kê nhiều dữ liệu.

# Bài 4

Bảng lựa chọn kỹ thuật Retrospective

| Kỹ thuật được chọn | Giải thích lý do (5–7 dòng) |
| --- | --- |
| Mad – Sad – Glad | Vì sao phù hợp: Team đang stress, tinh thần tụt dốc, ít giao tiếp; kỹ thuật này giúp bộc lộ cảm xúc thật một cách an toàn và phá băng không khí “âm”. Giúp giải quyết vấn đề: Giải tỏa cảm xúc tiêu cực (Mad, Sad), phát hiện nguyên nhân gốc của stress và bug cuối Sprint, đồng thời khơi lại tinh thần tích cực (Glad) và hợp tác. Vì sao các kỹ thuật khác ít phù hợp: Start–Stop–Continue, 4Ls thiên về hành động, không xử lý cảm xúc; Timeline và Sailboat thích hợp khi team ổn định và muốn phân tích tiến trình hoặc rủi ro, nhưng không giúp team đang kiệt năng lượng mở lòng. |

# Bài 5

A. Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng Dashboard thống kê hoạt động đúng theo yêu cầu.

- Cho Stakeholders thấy dữ liệu được hiển thị trực quan, dễ đọc và lọc được theo tuần.

- Thu thập phản hồi từ Stakeholders về giao diện, thông tin hiển thị, tốc độ tải và khả năng mở rộng.

- Xác định ưu tiên cải tiến cho Sprint tiếp theo (ví dụ: thêm bộ lọc theo ngày, tối ưu tốc độ, biểu đồ bổ sung).

- Tạo sự minh bạch về tiến độ, năng lực team và kết nối giữa Dev – PO – Stakeholders.

B. Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner (PO):
 “Xin chào tất cả mọi người. Sprint này, nhóm tập trung vào việc xây dựng Dashboard thống kê hoạt động người dùng để các trưởng nhóm và quản lý có thể nắm rõ tiến độ, hiệu suất công việc theo tuần. Mục tiêu của buổi Review hôm nay là xem tính năng đã hoàn thiện tới đâu, xác nhận hoạt động đúng, và thu thập phản hồi để cải tiến cho Sprint tiếp theo.”

Scrum Master (SM):
 “Chào mọi người, mình nhắc lại một số quy tắc cho Sprint Review: mỗi phần trình bày nên ngắn gọn, mọi người tập trung quan sát demo và đặt câu hỏi vào cuối từng phần. Buổi họp kéo dài tối đa 60 phút. Hãy để Developer demo tính năng trước, sau đó chúng ta sẽ thảo luận phản hồi.”

Dev Lead:
 “Xin chào tất cả. Hôm nay, mình sẽ demo Dashboard thống kê hoạt động. Chúng tôi sẽ trình bày cách hiển thị dữ liệu, các bộ lọc sẵn có, luồng chính khi người dùng truy cập, cũng như xử lý tình huống dữ liệu không hợp lệ. Sau demo, mong nhận được ý kiến phản hồi từ các bạn.”

C. Dev sẽ demo tính năng như thế nào

- Mở giao diện Dashboard bằng tài khoản Admin/Quản lý. Màn hình chính hiển thị tổng quan thống kê tuần hiện tại.

- Hiển thị dữ liệu mẫu: số lượng task hoàn thành, số task đang làm, số task quá hạn, phân theo từng thành viên.

- Thực hiện bộ lọc theo tuần: chọn tuần trước, hệ thống cập nhật số liệu tương ứng ngay lập tức.

- Chọn một thành viên cụ thể để xem chi tiết hoạt động cá nhân, bao gồm số task hoàn thành, đang làm và quá hạn.

- Thử tình huống lỗi: chọn tuần chưa có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu trong tuần này”.

- Mở biểu đồ trực quan: biểu đồ cột hiển thị task hoàn thành theo ngày trong tuần, giúp Stakeholders dễ quan sát tiến độ.

- Tích hợp tool-tip và thông tin chi tiết khi di chuột vào cột biểu đồ, hiển thị số liệu chính xác cho từng ngày.

- Kết thúc demo bằng việc nhấn “Export PDF” để xuất báo cáo tuần, hiển thị file mẫu sẵn sàng tải xuống, xác nhận tính năng hoạt động đầy đủ.

# Bài 6

A. Tên Retrospective & kỹ thuật sử dụng

Tên buổi Retro: Sprint 7 Retrospective – “Cải thiện Daily Scrum và quản lý task hiệu quả”
 Kỹ thuật sử dụng:

- Mad – Sad – Glad → giúp team bộc lộ cảm xúc, tìm ra nguyên nhân khó khăn, stress.

- Start – Stop – Continue → chuyển từ nhận biết vấn đề sang lập kế hoạch cải thiện và duy trì hành vi tốt.

B. Agenda chi tiết (90 phút)

| Thời gian | Giai đoạn | Mục tiêu / Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 0–10 phút | Check-in & Icebreaker | Scrum Master chào mọi người, nhắc quy tắc Retro, hoạt động “vui nhẹ” để team thoải mái, chuẩn bị chia sẻ cảm xúc. |
| 10–35 phút | Mad – Sad – Glad | Mỗi thành viên ghi trên sticky note (hoặc Miro/Google Jamboard) những gì họ thấy bực tức (Mad), buồn (Sad) và vui (Glad) trong Sprint vừa qua. Sau đó trình bày nhanh với nhóm. Scrum Master tổng hợp các vấn đề nổi bật. |
| 35–50 phút | Nhóm & Phân tích nguyên nhân | Scrum Master phân nhóm các vấn đề Mad/Sad, thảo luận nguyên nhân gốc (Root Cause) – ví dụ: Daily Scrum muộn, bug muộn, task spillover. |
| 50–80 phút | Start – Stop – Continue | Dựa trên các vấn đề đã nhận diện: - Start: hành vi mới team nên thử để cải thiện. - Stop: hành vi gây cản trở. - Continue: hành vi tốt cần duy trì. Team đồng ý Action Items cụ thể, gán người chịu trách nhiệm & deadline. |
| 80–90 phút | Wrap-up & Kết luận | Scrum Master tổng kết Action Items, nhắc deadline, cảm ơn mọi người, đánh giá nhanh mức hài lòng buổi Retro (1–5). |

C. 5 Action Items cụ thể

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev Lead | Bắt đầu Daily Scrum đúng giờ, kiểm soát thời gian ≤15 phút | Ngay từ Sprint tiếp theo | Quan sát 2 tuần, ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc Daily Scrum |
| Tester | Gửi bug sớm hơn trong Sprint, ưu tiên kiểm tra sớm | Trước ngày cuối Sprint | Số lượng bug gửi trước ngày cuối Sprint ≥ 80% tổng bug |
| PO | Theo dõi task spillover và báo cáo sớm khi task có nguy cơ không hoàn thành | Hàng tuần | Giảm task spillover ≤1 task mỗi Sprint |
| Scrum Master | Thiết lập phiếu góp ý nhanh mỗi cuối ngày cho team về cách làm việc | Sprint tiếp theo | Nhận ít nhất 80% phản hồi từ team hàng ngày |
| Cả team | Thực hiện review Sprint kết hợp mini Retro cuối tuần để đề xuất cải tiến | Mỗi cuối tuần Sprint | Ít nhất 1 hành động cải tiến được đề xuất mỗi tuần, theo dõi thực hiện ở Sprint tiếp theo |

# Bài 7

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 60–90 phút | Team đã ổn định, cần xác định hành vi nên bắt đầu/dừng/tiếp tục | Rõ ràng, dễ ra Action Items, tập trung vào hành vi & cải tiến | Ít giúp khai thác cảm xúc, có thể cứng nhắc | 4 |
| Sailboat | 60–90 phút | Team muốn phân tích mục tiêu, rủi ro và cơ hội | Hình tượng trực quan, dễ nhìn ra rủi ro và động lực | Cần thời gian giải thích, không phù hợp team mới/áp lực cao | 3 |
| Mad – Sad – Glad | 45–60 phút | Team stress, tinh thần tụt dốc, cần giải tỏa cảm xúc | Giúp bộc lộ cảm xúc, tăng sự mở lòng, khơi gợi tinh thần tích cực | Ít tập trung vào hành động, không ra nhiều Action Items ngay | 5 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60–90 phút | Team muốn phân tích toàn diện trải nghiệm Sprint | Bao quát cảm xúc, học hỏi, thiếu hụt và mong muốn | Có thể dài dòng, cần time-box tốt | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–75 phút | Team cần nhanh chóng đánh giá và cải thiện Sprint | Nhanh, dễ ra Action Items, trực tiếp | Ít giúp khai thác cảm xúc sâu | 4 |

# Bài 8

A. Lời mở đầu để lấy lại không khí

Thời điểm: Ngay khi xung đột xảy ra

“Mình hiểu mọi người đều muốn Sprint tốt hơn, nhưng hôm nay chúng ta hãy tập trung vào vấn đề, không vào cá nhân. Mục tiêu Retro là tìm ra cách cải thiện team và quy trình, để lần sau mọi người làm việc nhẹ nhàng hơn và ít căng thẳng hơn. Mình đề xuất chúng ta tạm dừng tranh cãi trực tiếp và dùng cách chia sẻ cảm xúc an toàn.”

Giải thích: Đây là cách “phá băng” tích cực, đặt mục tiêu chung và giảm căng thẳng.

B. Kỹ thuật sử dụng để tránh đổ lỗi cá nhân

Kỹ thuật: Silent Writing + Mad – Sad – Glad

- Silent Writing: Mỗi thành viên viết trên sticky note (hoặc Miro/Google Jamboard) những gì làm họ bực (Mad) hoặc buồn (Sad), tránh nêu tên cá nhân.

- Mad – Sad – Glad: Khi trình bày, nhóm chỉ thảo luận vấn đề và cảm xúc, không nói “ai sai ai đúng”.

- Lợi ích: giảm tranh cãi trực tiếp, mọi người bộc lộ cảm xúc thật, dễ tìm root cause.

C. 3 câu nói “thần chú” khi có người đổ lỗi

- “Hãy tập trung vào vấn đề và giải pháp, không nhắm vào cá nhân nhé.”

- “Cảm ơn ý kiến của bạn, bây giờ chúng ta ghi nhận nó như một vấn đề quy trình, không phải lỗi ai.”

- “Trong Retro, mọi người chia sẻ cảm xúc và quan sát, chúng ta sẽ không phán xét cá nhân.”

D. Action Item để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master + Dev + Tester | Thiết lập Definition of Done rõ ràng cho task: nêu rõ yêu cầu test, code review, deadline và tiêu chuẩn chất lượng | Trước Sprint tiếp theo | Tất cả task phải có DoD, giảm >80% tranh cãi về code/test |
| Scrum Master | Thiết lập check-in ngắn 5 phút giữa Sprint để Dev & Tester cập nhật tiến độ và vấn đề | Mỗi ngày giữa Sprint | Không có task bị trễ mà không thông báo; feedback tức thời |
| Cả team | Thực hành Silent Writing + Mad-Sad-Glad mini mỗi cuối Sprint nếu có stress cao | Cuối mỗi Sprint | Giảm tranh cãi trực tiếp về lỗi cá nhân trong Retro xuống <1 lần/Sprint |