# Báo cáo Sprint Planning – Ứng dụng Mua sắm trực tuyến

Sprint: Sprint 2 – 2 tuần
 Ngày họp: 21/11/2025
 Người chủ trì: Scrum Master
 Người tham dự: 4 lập trình viên (Dev Team), Product Owner (PO)

## 1. Sprint Goal

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành tính năng tìm kiếm sản phẩm và tích hợp phương thức thanh toán trực tuyến cho ứng dụng mua sắm.

## 2. Chọn User Stories từ Product Backlog

User Stories được chọn:

| ID | User Story | Lý do / Lợi ích |
| --- | --- | --- |
| US01 | Tôi là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục | Để khách hàng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm |
| US02 | Tôi là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm (ảnh, giá, mô tả) | Để đưa ra quyết định mua hàng chính xác |
| US04 | Tôi là khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều phương thức (thẻ, ví điện tử, COD) | Để khách hàng có thể thanh toán thuận tiện |

## 3. Sprint Backlog – Các công việc cụ thể

| User Story | Công việc | Thành viên | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Xây dựng giao diện tìm kiếm | Lập trình viên 1 | 16 giờ |
| US01 | Kết nối cơ sở dữ liệu để truy xuất sản phẩm | Lập trình viên 2 | 16 giờ |
| US01 | Tạo bộ lọc tìm kiếm theo danh mục | Lập trình viên 3 | 12 giờ |
| US02 | Hiển thị chi tiết sản phẩm (ảnh, giá, mô tả) | Lập trình viên 1 | 12 giờ |
| US02 | Tối ưu giao diện hiển thị chi tiết | Lập trình viên 2 | 8 giờ |
| US04 | Tích hợp phương thức thanh toán thẻ | Lập trình viên 3 | 16 giờ |
| US04 | Tích hợp ví điện tử và COD | Lập trình viên 4 | 16 giờ |
| US04 | Kiểm thử thanh toán và xử lý lỗi | Lập trình viên 1 | 8 giờ |

## 4. Phân công công việc

- Lập trình viên 1: Giao diện tìm kiếm + hiển thị chi tiết sản phẩm + kiểm thử thanh toán (36 giờ)

- Lập trình viên 2: Kết nối cơ sở dữ liệu + tối ưu giao diện chi tiết (24 giờ)

- Lập trình viên 3: Bộ lọc tìm kiếm + tích hợp thanh toán thẻ (28 giờ)

- Lập trình viên 4: Tích hợp ví điện tử và COD (16 giờ)

Lưu ý: Tổng khối lượng công việc phù hợp với thời gian Sprint 2 tuần (40 giờ/người), công việc đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint và khả thi với 4 thành viên.