## 1. Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint)

Mục tiêu:
 Chọn các công việc từ Product Backlog để đưa vào Sprint, xác định mục tiêu Sprint và ước lượng khối lượng công việc.

Cách tổ chức:

- Thời gian: 2–4 giờ (tùy độ dài Sprint, thường 2 tuần).

- Người tham gia: Product Owner (PO), Scrum Master (SM), Development Team (Dev Team).

- Các bước:

  - Review Product Backlog: PO trình bày các User Story/Task ưu tiên cao.

  - Chọn công việc cho Sprint: Dev Team thảo luận và ước lượng công việc (story points hoặc giờ).

  - Xác định Sprint Goal: Mục tiêu ngắn gọn, ví dụ: "Cho phép người dùng đăng ký tài khoản và mua sản phẩm bằng giỏ hàng."

  - Lập Sprint Backlog: Ghi lại tất cả các task sẽ làm trong Sprint, ai làm task nào, ước lượng thời gian.

| Task ID | User Story | Task | Người thực hiện | Ước lượng (giờ) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01-T01 | Đăng ký tài khoản | Tạo form đăng ký | A | 4 | Chưa bắt đầu |
| US01-T02 | Đăng ký tài khoản | Validate thông tin | B | 3 | Chưa bắt đầu |
| US02-T01 | Giỏ hàng | Thêm sản phẩm vào giỏ | C | 5 | Chưa bắt đầu |

2. Daily Scrum (Họp hàng ngày)

Mục tiêu:
 Cập nhật tiến độ, nhận diện vấn đề, điều chỉnh kế hoạch.

Cách tổ chức:

- Thời gian: 15 phút, đứng họp để ngắn gọn.

- Người tham gia: Dev Team, SM; PO có thể tham dự nhưng không phải bắt buộc.

- Các câu hỏi chuẩn mỗi người trả lời:

  - Hôm qua tôi làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Có trở ngại gì không?

| Ngày | Thành viên | Làm hôm qua | Kế hoạch hôm nay | Vấn đề / Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/11 | A | Hoàn thành form đăng ký | Viết validate form | Chưa kết nối API |
| 21/11 | B | Xây backend user | Test API | Cần dữ liệu test |

## 3. Sprint Review (Đánh giá Sprint)

Mục tiêu:
 Trình bày sản phẩm hoàn thiện cho PO/khách hàng, nhận phản hồi.

Cách tổ chức:

- Thời gian: 1–2 giờ.

- Người tham gia: PO, SM, Dev Team, Stakeholders.

- Các bước:

  - Dev Team demo tính năng hoàn thiện (ví dụ: đăng ký tài khoản, thêm sản phẩm vào giỏ).

  - PO / Khách hàng đưa phản hồi: cần chỉnh sửa, thêm tính năng gì.

  - Ghi nhận feedback vào Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

| Tính năng | Trạng thái | Phản hồi / Yêu cầu | Ghi chú | Tính năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | Hoàn thiện | Thêm xác thực email | Cập nhật Sprint tiếp theo | Đăng ký tài khoản |
| Giỏ hàng | Hoàn thiện | Hiển thị số lượng sản phẩm | OK | Giỏ hàng |

## 4. Sprint Retrospective (Rút kinh nghiệm Sprint)

Mục tiêu:
 Đánh giá Sprint vừa qua, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, lên kế hoạch cải tiến.

Cách tổ chức:

- Thời gian: 1–1.5 giờ.

- Người tham gia: Dev Team, SM, PO có thể tham dự.

- Các bước:

  - Mỗi thành viên chia sẻ:

    - Điều gì tốt: những việc Sprint vừa qua làm tốt.

    - Điều gì chưa tốt: gặp vấn đề gì, cần cải thiện.

    - Hành động cải tiến: cách khắc phục cho Sprint sau.

| Điều tốt | Điều chưa tốt | Hành động cải tiến |
| --- | --- | --- |
| Team hoàn thành đúng hạn | Test chưa đầy đủ | Thêm QA review giữa Sprint |
| Giao tiếp tốt | Một số task chưa rõ yêu cầu | PO viết chi tiết hơn User Story |