## 1. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

Thời gian: 15 phút
 Người tham dự: Scrum Master, Dev BackEnd Team (3 thành viên)
 Câu hỏi mỗi người trả lời:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Có trở ngại nào không?

### Thành viên trả lời:

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Trở ngại / Vấn đề |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hoàn thành phần giao diện tìm kiếm | Tích hợp giao diện với cơ sở dữ liệu | Không có |
| B | Hoàn thiện bộ lọc tìm kiếm | Thử nghiệm tính năng tìm kiếm | Tốc độ truy vấn dữ liệu chưa ổn định |
| C | Hoàn thành API quản lý người dùng | Kết nối API với frontend | Kết nối API thanh toán chưa ổn định |

2. Trở ngại và giải pháp

| Trở ngại | Giải pháp đề xuất | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định | Tối ưu câu truy vấn, làm việc nhóm backend để cải thiện hiệu suất | B + Dev Team |
| Vấn đề kết nối API thanh toán | Làm việc với bộ phận API, kiểm tra log và xác định lỗi | C + Dev Team |

## 3. Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

- Task bị ảnh hưởng: Tính năng tìm kiếm có thể chậm tiến độ 1 ngày do tối ưu truy vấn.

- Kế hoạch điều chỉnh:

  - Thành viên B ưu tiên tối ưu truy vấn và báo cáo kết quả trong hôm nay.

  - Thành viên C phối hợp với bộ phận API để giải quyết vấn đề kết nối thanh toán.

  - Nếu cần, thêm mini-meeting để xử lý vấn đề phức tạp, không làm gián đoạn Sprint chính.

- Kết quả: Các vấn đề được ghi nhận, Sprint vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn nghiêm trọng.