# Báo cáo Sprint Retrospective – Nhóm Phát triển Phần mềm

Sprint: Sprint 1 – 2 tuần
 Dự án: Ứng dụng đặt vé xem phim
 Ngày họp: 21/11/2025
 Người chủ trì: Scrum Master
 Người tham dự: Nhóm Dev BackEnd (3 thành viên), PO (tham dự nếu cần)

## 1. Những điều làm tốt trong Sprint vừa qua

| Thành viên | Điều làm tốt |
| --- | --- |
| A | Hoàn thành phần giao diện tìm kiếm và tích hợp cơ sở dữ liệu đúng hạn |
| B | Bộ lọc tìm kiếm được xây dựng đầy đủ, code rõ ràng, dễ bảo trì |
| C | API quản lý người dùng hoạt động ổn định, kết nối frontend mượt |
| Nhóm | Giao tiếp giữa các thành viên cải thiện so với Sprint trước, cập nhật Daily Scrum đều đặn |

## 2. Những điều cần cải thiện và nguyên nhân gốc rễ

| Vấn đề / Trở ngại | Nguyên nhân gốc rễ |
| --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu chưa ổn định | Câu truy vấn SQL chưa tối ưu, thiếu review giữa các thành viên backend |
| Kết nối API thanh toán chưa ổn định | Thiếu test môi trường staging, thông tin API chưa đầy đủ |
| Phối hợp giữa Frontend và Backend chưa nhịp nhàng | Thiếu tài liệu API chi tiết và chưa thảo luận trước khi code |
| Giao tiếp về ưu tiên task chưa rõ ràng | Một số task chưa được ghi rõ trong Product Backlog hoặc Sprint Backlog |

## 3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

| Cải tiến | Hành động cụ thể | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Tối ưu câu truy vấn SQL | Review query, dùng indexing, test trên dữ liệu thật | B + Nhóm Backend |
| Kiểm tra kết nối API kỹ hơn | Tạo môi trường staging đầy đủ, viết test tự động | C + PO + Backend |
| Cải thiện phối hợp Frontend & Backend | Tổ chức mini-meeting trước khi code task, chia sẻ tài liệu API | Scrum Master + Frontend + Backend |
| Giao tiếp và ưu tiên task rõ ràng | Cập nhật Product Backlog đầy đủ, dùng bảng theo dõi task trong Sheet | PO + Scrum Master |

### 4. Kết luận

Sprint vừa qua hoàn thành được các tính năng cơ bản, nhưng vẫn gặp một số vấn đề về hiệu suất và phối hợp nhóm. Các cải tiến đề xuất sẽ giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn trong Sprint tiếp theo, giảm rủi ro chậm tiến độ, và tăng chất lượng sản phẩm.